

**АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **13.11.2023** | **с. Шалинское № 809** |

Об утверждении муниципальной программы Манского района «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населённых пунктах Манского района» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Муниципальную программу Манского района «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населённых пунктах Манского района» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов утвердить согласно приложению.
2. Постановление администрации Манского района от 14.11.2022 № 743 «Об утверждении муниципальной программы Манского района «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населённых пунктах Манского района» на 2023 год и плановый период 2023-2024годов» считать утратившим силу с 01.01.2024 года.
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2024 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава района М.Г.Лозовиков

Приложение к постановлению

Администрации Манского района

от «13» ноября 2023 № 809

Паспорт муниципальной программы Манского района

«Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населённых пунктах Манского района» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной  программы | «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населённых пунктах Манского района» (далее – муниципальная программа) |
| Основания  для разработки  муниципальной  программы | Ст. 179 Бюджетного кодекса РФ;  Постановление администрации района от 31.07.2023 №524 «Об утверждении перечня муниципальных программ Манского района» |
| Ответственный исполнитель  муниципальной  программы | Муниципальное казённое учреждение Манского района «Служба Заказчика» |
| Структура муниципальной программы, перечень подпрограмм, отдельных мероприятий | Подпрограмма 1 «Предоставление услуг связи беспроводного доступа в сеть Интернет для неопределенного круга лиц посредством сети Wi-Fi». (Приложение 1).  Подпрограмма 2 «Предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий стандарта GSM 900/1800». (Приложение 2). |
| Цели  муниципальной  программы | Оказать услуги подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий стандарта GSM 900/1800 в населённых пунктах Манского района: д. Верхняя Есауловка. |
| Задачи  муниципальной  программы | Обеспечить связью стандарта GSM 900/1800 населённый пункт Манского района: д. Верхняя Есауловка.  Услуги связи будут соответствовать стандарту GSM 900/1800.  Качество услуг связи должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным  законом от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи», Правилами оказания услуг телефонной связи, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 № 1342 «О порядке оказания услуг телефонной связи», и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения по оказанию услуг сотовой связи, телефонной связи, иными сопряженными с ними услугами, в том числе сервисным, информационно-справочным обслуживанием, телематикой, передачей данных и др., а также стандартам и требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к услугам такого вида.  Услуги связи должны оказываться в соответствии с ГОСТ Р 53724-2009 (Качество услуг связи. Общие положения); ГОСТ Р 53731-2009 (Качество услуг связи. Термины и определения), ГОСТ Р 56089-2014 (Качество услуги «внутризоновая телефонная связь». Показатели качества), ГОСТ Р 53725-2009 (Качество услуги «междугородная телефонная связь». Показатели качества), ГОСТ Р 53726-2009 (Качество услуги «международная телефонная связь». Показатели качества), ГОСТ Р 53727-2009 (Качество услуги «местная телефонная связь». Показатели качества), ГОСТ Р 53801-2010 (Связь федеральная. Термины и определения). |
| Этапы  и сроки реализации  муниципальной  программы | Сроки реализации: 2024-2026 годы |
| Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы | 1. Снижение стоимости определённых услуг связи в сетях WI-FI, предоставление дополнительных услуг связи, в т.ч. не оказываемых ранее в сетях GSM 900/1800. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Всего: 10,00 тыс. руб., в том числе по годам:  2024г. – 10,00 тыс. руб.;  2025г. – 0,00 тыс. руб.;  2026г. – 0,00 тыс. руб.;  В том числе по источникам финансирования:  Краевой бюджет:  Всего – 0,00 тыс. руб., в том числе по годам:  2024г. – 0,00 тыс. руб.;  2025г. – 0,00 тыс. руб.;  2026г. – 0,00 тыс. руб.;4  Бюджет района:  Всего – 10,00 тыс. руб., в т. ч.:  2024г. – 10,00 тыс. руб.;  2025г. – 0,00 тыс. руб.;  2026г. – 0,00 тыс. руб. |

I. Общая характеристика текущего состояния

Связи и показателей социально-экономического развития Манского района,

основные цели, задачи и сроки реализации

муниципальной программы

Общие положения

На данный момент времени на территории района существуют проблемы с надежностью и качеством связи. Не все удалённые населённые пункты имеют качественную проводную и беспроводную виды связи. В момент прохождения грозовых дождей часто выходит из работоспособного состояния оборудование связи и часть населенных пунктов Манского района остаётся без всех видов связи на несколько дней, иногда недель. На территории Манского района недостаточная скорость передачи данных по сетям интернет проводных и беспроводных линий связи.

Описание основных целей и задач программы,

прогноз развития связи.

Целями муниципальной программы являются:

1. Развитие сетей связи за счет строительства новых, приведения действующих сетей связи в соответствие со стандартами, повышение их надежности; ликвидация и реконструкция ветхих сетей; уменьшения затрат на предоставление услуг связи.

2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Достижение целей программы осуществляется путем решения следующих задач:

1. Развитие и модернизация объектов связи;

2. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Прогноз конечных результатов программы:

обеспечение доступности населения к современным услугам связи и

увеличение за счет этого охвата населения услугами связи;

реконструкция и капитальный ремонт объектов связи;

улучшение качества предоставляемых потребителям услуг связи.

II. Перечень подпрограмм, краткое описание

мероприятий подпрограмм

1. «Предоставление услуг связи беспроводного доступа в сеть Интернет для неопределенного круга лиц посредством сети Wi-Fi»;

2. «Предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий стандарта GSM 900/1800».

Мероприятие. Субвенция бюджету Манского района на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан   
за услуги связи.

III. Перечень целевых индикаторов и показателей

результативности муниципальной программы

В результате реализации:

Подпрограммы 1. «Предоставление услуг связи беспроводного доступа в сеть Интернет для неопределенного круга лиц посредством сети Wi-Fi» скорость передачи данных до конечного пользователя услуг связи достигнет пропускную способность до 1 Мбит/сек.

Будет обеспечен объем входящего трафика для одного пользователя услуг связи 3 Гбайта.

Подпрограммы 2. «Предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий стандарта GSM 900/1800».

Услуги связи в д. Верхняя Есауловка будут соответствовать стандарту GSM 900/1800.

Качество услуг связи будет соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи», Правилами оказания услуг телефонной связи, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 № 1342 «О порядке оказания услуг телефонной связи», и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения по оказанию услуг сотовой связи, телефонной связи, иными сопряженными с ними услугами, в том числе сервисным, информационно-справочным обслуживанием, телематикой, передачей данных и др., а также стандартам и требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к услугам такого вида.

Услуги связи будут оказываться в соответствии с ГОСТ Р 53724-2009 (Качество услуг связи. Общие положения); ГОСТ Р 53731-2009 (Качество услуг связи. Термины и определения), ГОСТ Р 56089-2014 (Качество услуги «внутризоновая телефонная связь». Показатели качества), ГОСТ Р 53725-2009 (Качество услуги «междугородная телефонная связь». Показатели качества), ГОСТ Р 53726-2009 (Качество услуги «международная телефонная связь». Показатели качества), ГОСТ Р 53727-2009 (Качество услуги «местная телефонная связь». Показатели качества), ГОСТ Р 53801-2010 (Связь федеральная. Термины и определения).

IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

за счет средств районного бюджета, вышестоящих бюджетов

и внебюджетных источников

Потребность в средствах подпрограммы 1. «Предоставление услуг связи беспроводного доступа в сеть Интернет для неопределенного круга лиц посредством сети Wi-Fi» в 2024 году составляет 0,00 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Красноярского края 0,00 тыс. рублей, бюджета Манского района 0,00 тыс. руб.

Потребность в средствах подпрограммы 2. «Предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий стандарта GSM 900/1800» в 2024 году составляет 10,00 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Красноярского края 0,00 тыс. рублей, бюджета Манского района 10,00 тыс. руб.

Врио директора

МКУ «Служба Заказчика» Д.А. Белянин

Приложение № 1

к муниципальной программе Манского района «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населённых пунктах Манского района»

Паспорт подпрограммы

«Предоставление услуг связи беспроводного доступа в сеть Интернет для неопределенного круга лиц посредством сети Wi-Fi»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Предоставление услуг связи беспроводного доступа в сеть Интернет для неопределенного круга лиц посредством сети Wi-Fi» (далее – подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населённых пунктах Манского района» |
| Исполнитель мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств | Муниципальное казённое учреждение Манского района «Служба Заказчика» |
| Цели подпрограммы | Оказать услуги связи, в частности и по предоставлению беспроводного доступа в сеть Интернет для неопределенного круга лиц посредством сети Wi-Fi в п. Малый Унгут Манского района. |
| Задачи подпрограммы | Обеспечить услугой связи посредством беспроводного доступа в сеть Интернет для неопределенного круга лиц посредством сети Wi-Fi в п. Малый Унгут Манского района.  Достигнуть следующих параметров услуг связи: скорость передачи данных до конечного пользователя услуг связи пропускной способностью около 1 Мбит/сек., объем входящего трафика для одного пользователя услуг связи 3 Гбайт. |
| Целевые индикаторы, показатели результативности подпрограммы | Увеличить количество населенных пунктов, в которых будут созданы условия для обеспечения жителей услугами связи, в т.ч. не имевших ранее эту возможность  Перечень и значения показателей результативности подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации утвержден приложением № 1 к подпрограмме «Предоставление услуг связи беспроводного доступа в сеть Интернет для неопределенного круга лиц посредством сети Wi-Fi». |
| Сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации: 2025-2026 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы | Всего - 0,00 тыс.руб.;  2024г.- 0,00 тыс.руб.;  2025г. – 0 тыс. руб.;  2026г. – 0 тыс. руб.;  В том числе по источникам финансирования:  Краевой бюджет:  Всего – 0,00 тыс. руб.;  2024г. – 0,00 тыс. руб.;  2025г. – 0,00 тыс. руб.;  2026г. – 0,00 тыс. руб.;  Районный бюджет:  Всего – 0,00 тыс. руб.;  2024г. – 0,00 тыс. руб.;  2025г. – 0,00 тыс. руб.;  2026г. – 0,00 тыс. руб.; |

1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы.

Во многих населённых пунктах Манского района отсутствует, либо ограничен техническими возможностями оборудования доступ к сетям Интернет, в т.ч. к информационным системам государственных услуг. Данная подпрограмма дает возможность доступа в сеть Интернет для неопределенного круга лиц посредством сети WI-FI и бесплатный доступ к сайтам органов государственной власти для жителей района не имеющих данной возможности.

2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения

и показатели подпрограммы

В результате осуществления подпрограммы, должен быть получен следующий результат:

В населенных пунктах Манского района, не имеющих доступа к информационным системам государственных услуг посредством Интернет, оказать услуги связи по предоставлению беспроводного доступа в сеть Интернет для неопределенного круга лиц посредством сети Wi-Fi в радиусе 10 м. от места установки внешнего раздающего Wi-Fi устройства.

Должна быть обеспечена скорость передачи данных до конечного пользователя услуг связи пропускной способностью до 1 Мбит/сек., объем входящего трафика для одного пользователя услуг связи 3 Гбайт.

Услуга доступа к сети Интернет должна оказываться 24 часа 7 дней в неделю круглый год. За исключением времени проведения сервисных работ.

3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется МКУ «Служба Заказчика».

Исполнителем мероприятия по обеспечению реализации программы является МКУ «Служба Заказчика». Учреждение осуществляет свои функции за счет бюджетных ассигнований переданных полномочий сельских советов, а так же из бюджетов Манского района и Красноярского края.

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется также посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Исполнители мероприятий подпрограммы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг отбираются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета на реализацию подпрограммы осуществляет Финансовое управление Манского района.

Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Исполнитель подпрограммы осуществляет:

отбор исполнителей мероприятия подпрограммы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

координация исполнения, мониторинг реализации мероприятия и оценку результативности;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятия подпрограммы и подготовку отчетов о реализации мероприятия подпрограммы.

контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета осуществляется согласно действующему законодательству.

отчеты о реализации подпрограммы;

годовой отчет о ходе реализации подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета осуществляет Финансовое управление Манского района.

Оценка социально-экономической эффективности

Подпрограмма соответствует целям и приоритетам социально-экономического развития Манского района, изложенным в действующих нормативных правовых актах Манского района и основным направлениям бюджетной политики Манского района.

Врио директора

МКУ «Служба Заказчика» Д.А. Белянин

Приложение № 2

к муниципальной программе Манского района «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населённых пунктах Манского района»

Паспорт подпрограммы

«Предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий стандарта GSM 900/1800»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий стандарта GSM 900/1800» (далее – подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населённых пунктах Манского района» |
| Исполнитель мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств | Муниципальное казённое учреждение Манского района «Служба Заказчика» |
| Цели подпрограммы | Оказать услуги подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий стандарта GSM 900/1800 в населённом пункте Манского района:  д. Верхняя Есауловка |
| Задачи подпрограммы | Обеспечить связью стандарта GSM 900/1800  д. Верхняя Есауловка Манского района.  Услуги связи будут соответствовать стандарту GSM 900/1800.  Качество услуг связи должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи», Правилами оказания услуг телефонной связи, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 № 1342 «О порядке оказания услуг телефонной связи», и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения по оказанию услуг сотовой связи, телефонной связи, иными сопряженными с ними услугами, в том числе сервисным, информационно-справочным обслуживанием, телематикой, передачей данных и др., а также стандартам и требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к услугам такого вида.  Услуги связи должны оказываться в соответствии с ГОСТ Р 53724-2009 (Качество услуг связи. Общие положения); ГОСТ Р 53731-2009 (Качество услуг связи. Термины и определения), ГОСТ Р 56089-2014 (Качество услуги «внутризоновая телефонная связь». Показатели качества), ГОСТ Р 53725-2009 (Качество услуги «междугородная телефонная связь». Показатели качества), ГОСТ Р 53726-2009 (Качество услуги «международная телефонная связь». Показатели качества), ГОСТ Р 53727-2009 (Качество услуги «местная телефонная связь». Показатели качества), ГОСТ Р 53801-2010 (Связь федеральная. Термины и определения). |
| Целевые индикаторы, показатели результативности подпрограммы | Увеличить количество населенных пунктов, в которых будут созданы условия для обеспечения жителей услугами связи, в т.ч. не имевших ранее эту возможность  Перечень и значения показателей результативности подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации утвержден приложением № 2 к подпрограмме «Предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий стандарта GSM 900/1800». |
| Сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации: 2024-2026 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы | Всего – 10,00 тыс. руб.;  2024г.- 10,00тыс. руб.;  2025г. – 0,00 тыс. руб.;  2026г. – 0,00 тыс. руб.;  В том числе по источникам финансирования:  Краевой бюджет:  Всего – 0,00 тыс. руб.;  2024г. – 0,0 тыс. руб.;  2025г. – 0,00 тыс. руб.;  2026г. – 0,00 тыс. руб.;  Районный бюджет:  Всего – 10,00 тыс. руб.;  2024г. – 10,00 тыс. руб.;  2025г. – 0 тыс. руб.;  2026г. – 0 тыс. руб. |

1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы.

Во многих населённых пунктах Манского района отсутствует, либо ограничен техническими возможностями оборудования доступ к сетям Интернет, в т.ч. к информационным системам государственных услуг. Данная подпрограмма обеспечит сотовой связью стандарта GSM 900/1800 население населённого пункта д. Верхняя Есауловка.

3. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения

и показатели подпрограммы

В результате осуществления подпрограммы, должен быть получен следующий результат:

В населенных пунктах Манского района не имеющих доступа к информационным системам государственных услуг посредством Интернет оказать услуги связи по предоставлению беспроводного доступа в сеть Интернет, выполнить задачу по обеспечению сотовой связью населённого пункта д. Верхняя Есауловка стандарта GSM 900/1800.

4. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется МКУ «Служба Заказчика».

Исполнителем мероприятия по обеспечению реализации программы является МКУ «Служба Заказчика». Учреждение осуществляет свои функции за счет бюджетных ассигнований переданных полномочий сельских советов, а так же из бюджетов Манского района и Красноярского края.

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется также посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Исполнители мероприятий подпрограммы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг отбираются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Исполнитель подпрограммы осуществляет:

отбор исполнителей мероприятия подпрограммы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

координация исполнения, мониторинг реализации мероприятия и оценку результативности;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятия подпрограммы и подготовку отчетов о реализации мероприятия подпрограммы.

контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета осуществляется согласно действующему законодательству.

отчеты о реализации подпрограммы;

годовой отчет о ходе реализации подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета осуществляет Финансовое управление Манского района.

Оценка социально-экономической эффективности

Подпрограмма соответствует целям и приоритетам социально-экономического развития Манского района, изложенным в действующих нормативных правовых актах Манского района и основным направлениям бюджетной политики Манского района.

Врио директора МКУ «Служба Заказчика» Д.А. Белянин

Приложение №1

к Паспорту муниципальной программы Манского района

«Создание условий для развития услуг связи в малочисленных

и труднодоступных населённых пунктах Манского района»

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной**

**программы, подпрограмм муниципальной программы,**

**отдельных мероприятий и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цели,  задачи,  показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник  информации | Отчетный финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1. Обеспечение услугами связи | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1. «Предоставление услуг связи беспроводного доступа в сеть Интернет для неопределенного круга лиц посредством сети Wi-Fi» | | | | | | | | |
| 1.1.1. | обеспечение населения отдельных населенных пунктов услугами связи в 2023 году до 100% | % | Х | Отраслевой мониторинг | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2. Обеспечение услугами связи | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2. «Предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий стандарта GSM 900/1800» | | | | | | | | |
| 2.1.1. | обеспечение населения отдельных населенных пунктов в 2023 году до 100% | % | Х | Отраслевой мониторинг | 100 | 100 | 100 | 100 |

Врио директора МКУ «Служба Заказчика» Д.А. Белянин

Приложение № 2

к Паспорту муниципальной программы Манского района

«Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и

труднодоступных населённых пунктах Манского района»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок | | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1. «Предоставление услуг связи беспроводного доступа в сеть Интернет для неопределенного круга лиц посредством сети Wi-Fi». | | | | | | |
|  | Обеспечение доступа в сеть Интернет для неопределенного круга лиц посредством сети WI-FI и бесплатный доступ к сайтам органов государственной власти для жителей отдельных населенных пунктов. | МКУ «Служба Заказчика» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Снижение стоимости определённых услуг связи в сетях WI-FI, предоставление дополнительных услуг связи. |  |  |
|  | Подпрограмма 2. «Предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий стандарта GSM 900/1800». | | | | | | |
|  | Обеспечение сотовой связью стандарта GSM 900/1800 население отдельных населенных пунктов. | МКУ «Служба Заказчика» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Предоставление дополнительных услуг связи, в т.ч. не оказываемых ранее в сетях GSM 900/1800. |  |  |

Врио директора МКУ «Служба Заказчика» Д.А. Белянин

Приложение № 3

к Паспорту муниципальной программы Манского района

«Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и

труднодоступных населённых пунктах Манского района»

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Итого на период |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа | «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и  труднодоступных населённых пунктах Манского района» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «Служба Заказчика» | 019 | Х | Х | Х | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Подпрограмма 1 | . «Предоставление услуг связи беспроводного доступа в сеть Интернет для неопределенного круга лиц посредством сети Wi-Fi». | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «Служба Заказчика» | 019 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | . «Предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий стандарта GSM 900/1800». | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «Служба Заказчика» | 019 | Х | Х | Х | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |

Врио директора МКУ «Служба Заказчика» Д.А. Белянин

Приложение № 4

к Паспорту муниципальной программы Манского района

«Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и

труднодоступных населённых пунктах Манского района»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы

Манского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов ( руб.), годы | | | |
| Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Итого на период |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа | «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и  труднодоступных населённых пунктах Манского района» | Всего: | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| бюджеты сельсоветов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | «Предоставление услуг связи беспроводного доступа в сеть Интернет для неопределенного круга лиц посредством сети Wi-Fi». | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты сельсоветов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий стандарта GSM 900/1800». | Всего: | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| бюджеты сельсоветов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Врио директора МКУ «Служба Заказчика» Д.А. Белянин