**Итоги за 2018 год**

**Администрацией района, её структурными подразделениями, сельскими советами проведена следующая работа:**

**В области дорожного строительства**

В 2018 году Манскому району предоставлена субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных работ общего пользования местного значения в сумме 13 277, 4 тысяч рублей в том числе средства краевого бюджета 13 119, 9 тыс. руб. средства районного бюджета 157,5 тыс. руб.  (в 2017 году из краевого бюджета было выделено 20 000 тысяч рублей).

В 2018 году были выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения:

**Выезжелогский сельсовет:**

1. Ремонт дорожного полотна по ул. Кедровая в д. Жайма протяженностью 1200 м. на сумму 589, 252 тыс. руб.

2. Ремонт дорожного полотна пер. Горный в д. Выезжий Лог протяженностью 44,2 м. на сумму 80,4 тысяч рублей.

**Камарчагский сельсовет:**

1.Ремонт дорожного полотна по ул. Молодежная в п. Камарчага протяженностью 698 м. на сумму 2 093,5 тысяч рублей.

**Первоманский сельсовет:**

1.Ремонт дорожного полотна по ул. Крупской в п. Первоманск протяженностью 1 011 м. на сумму 4 292,1 тысяч рублей. Кроме того, благодаря моим усилиям (усилиям администрации района) удалось достичь договоренности с министерством транспорта Красноярского края по выделению дополнительных денежных средств (помимо средств субсидии, выделенной на капитальный ремонт и ремонт автомобильных работ общего пользования местного значения) на решение вопроса по асфальтированию подъезда к п. Первоманск протяженностью 590 метров и асфальтированию автобусной остановки на сумму 3200 тысяч рублей.

2. Ремонт дорожного полотна по ул. Восточная в п. Первоманск протяженностью 183 м. на сумму 471,7 тысяч рублей.

3. Ремонт дорожного полотна по ул. Мрачека в п. Первоманск протяженностью 12 м. на сумму 83,4 тысяч рублей.

**Унгутский сельсовет:**

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в п. Большой Унгут протяженностью 1 180 м. на сумму 1 284,8 тысяч рублей.

2. Ремонт дорожного полотна по ул. Набережная в п. Большой Унгут протяженностью 200 м. на сумму 104,2 тысяч рублей.

**Шалинский сельсовет:**

1. Ремонт дорожного полотна по ул. Гагарина с. Шалинское протяженностью 1 500 м. на сумму 1 598,3 тысяч рублей.

2. Ремонт дорожного полотна по ул. Манская с. Шалинское протяженностью 465 м. на сумму 1 994,9 тысяч рублей.

3. Ремонт дорожного полотна по ул. Гагарина с. Шалинское протяженностью 580м. на сумму 504,4 тысяч рублей.

4. Ремонт дорожного полотна по ул. Лазо с. Шалинское протяженностью 75м. на сумму 90,6 тысяч рублей.

5. Ремонт дорожного полотна по ул. Мира с. Шалинское протяженностью 50м. на сумму 89,95 тысяч рублей.

В 2018 году проделана большая работа **в области связи.** Так в рамках Государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества», муниципальной программы Манского района «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Манского района» в Степном Баджее установлена 24 метровая мачта радиус связи пять километров. В результате с. Степной Баджей обеспечено качественной сотовой связью, ранее не имеющее такую возможность. Общий объем финансирования составил 3 385,6 тысяч рублей.

**В области благоустройства населенных пунктов**

В 2018 году была предоставлена субсидия из краевого бюджета на реализацию проектов в конкурсе «Жители – за чистоту и благоустройство» в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению активности населения в решении вопросов местного значения»:

Камарчагскому сельсовету Манского района для реализации проекта «Светлые ночи» - субсидию в сумме 438,361 тыс. руб.;

Степно-Баджейскому сельсовету Манского района для реализации проекта «Наш памятник – наша история» - субсидию в сумме 386,000 тыс. руб.;

Выезжелогскому сельсовету Манского района для реализации проекта «Уличное освещение» - субсидию в сумме 492,478 тыс. руб.;

Унгутскому сельсовету Манского района для реализации проекта по устройству смотровой площадки - субсидию в сумме 491,000 тыс. руб.;

Орешенскому сельсовету Манского района для реализации проекта «Экология – драгоценное сокровище человека» - субсидию в сумме 333,000 тыс. руб.

Кияйскому сельсовету Манского района для реализации проекта «Уличное освещение» - субсидию в сумме 483,000 тыс. руб.

**В области здравоохранения**

В 2018 году в КГБУЗ «Манская районная больница» проводились мероприятия по укреплению материально-технической базы и приобретения медицинского оборудования за счет средств краевого бюджета:

Проведен ремонт энергосетей поликлиники, гаража, прачечной на общую сумму 747 595 рублей,

В детском отделении районной больницы проведен текущий ремонт на сумму 50 000 (пятьдесят тысяч рублей).

**Система образования**

В целях создания комфортных условий для детей дошкольного возраста за счет средств районного бюджета произведены следующие работы:

**МБДОУ детский сад «Солнышко»**

 Установка котла – 235,00 тыс. рублей.

 **МБДОУ детский сад «Тополек»**

Приобретение фикального насоса – 10,190 тыс. руб.

**МБДОУ детский сад «Журавушка»**

Косметический ремонт-15тыс.руб.

**МБДОУ детский сад «Радуга»**

Хозтовары -50 тыс.руб.

Электротовары 15тыс.руб

Получение лицензии на мед.кабинет-59, 800 тыс. руб

**МБДОУ детский сад «Ручеек»**

Ремонт оопления-88, 978 тыс. руб.

Устройство теневого навеса – 132,257 тыс. руб.

**МБДОУ детский сад «Колосок»**

Косметический ремонт – за счет спонсорских средств.

В результате участия в конкурсном отборе по распределению субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных организаций Красноярского края, расположенных в сельской местности, для создания условий для занятий физической культурой и спортом, произведен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Шалинская СШ №1». Фактически использовано средств на данное мероприятие 3 млн 391,6 тысяч рублей).

**Из местного бюджета**

**МБОУ «Шалинская СШ №1»**

 Частичный ремонт внутренней канализации (нач. школа) – 232, 110 тыс. руб.

ПСД по пожарной лестнице-84, 00 тыс. руб.

Пожарная лестница (начальная школа) – 310, 599 тыс. руб.

ПСД на частичный капитальный ремонт спортивного зала – 138, 768 тыс. руб.

**МБОУ «Камарчагская СОШ»**

Косметический ремонт-29, 970 тыс. руб.

Оборудование путей эвакуации-8, 970 тыс. руб.

**МБОУ «Первоманская СШ»**

Косметический ремонт-53, 5 тысяч рублей.

ПСД по строительству спортивной площадки – 120 тысяч рублей.

Установка дверей по предписанию пожнадзора -143 тысяч рублей

**МБОУ «Колбинская СШ»**

Ремонт системы отопления -491, 677 тыс. руб.

Ремонт системы водоснабжения и канализации-119, 669 тыс. руб.

Ремонт тепловой и водопроводной сетей -399, 987 тыс. руб.

**МБОУ «Кияйская СШ»**

 Установка решеток на окна в компьютерном классе -20, 152 тыс. руб.

**МБОУ «Нарвинская СШ»**

Косметический ремонт школы -30 тыс. руб.

**МБОУ «Нижне-Есаульская СШ»**

Косметический ремонт школы -30 тыс. руб.

**МБОУ «Большеунгутская СОШ»**

ПСД-5 663,0 тыс. руб. (запланировано в бюджете)

 Ремонт ворот в гараже для автобуса – 88, 978 тыс. руб.

В связи с введением запрета на эксплуатацию зданий МБОУ «Большеунгутская СОШ» по адресу: Красноярский край, Манский район, п. Большой Унгут, ул. Юбилейная, д.2, согласно определения о принятии мер по обеспечению иска от 15.06.2018 года учебный процесс организован на базе дома культуры п. Большой Унгут

**МБОУ «Выезжелогская ОШ»**

Замена пола- 52 тыс. руб.

Косметический ремонт школы -30 тыс. руб.

**МБОУ «Орешенская ОШ»**

Ремонт запорной арматуры в котельной – 31, 995 тыс. руб.

**МБОУ «Степно-Баджейская ОШ»**

Косметический ремонт школы -30 тыс. руб.

**МБОУ «Верх-Есаульская ОШ»**

Косметический ремонт школы -20, 00 тыс. руб.

Установка входных дверей-33,00 тыс. руб.

Проведены по учреждениям следующие мероприятия:

Огнезащитная обработка- 680, 352 тыс. руб.

Установка маячков на автобусы – 88, 978 тыс. руб.

Калибровка тахографов – 220, 600 тыс. руб.

Карта тахографа – 45, 500 тыс. руб.

Энергетическое обследование зданий – 361, 00 тыс. руб.

Приобретение краски для проведения косметических ремонтов по учреждениям – 312, 00 тыс. руб.