Реализация программы капитального ремонта на 2019 год

В рамках реализации программы капитального ремонта по Манскому району на 2019 год запланирован ремонт 2-х многоквартирных домов, расположенных по адресу:

- с. Шалинское, ул. Ленина, 22 - фасад дома, 716 м2.

- с. Тертеж, ул. Юности, 1Б – ремонт крыши, 624 м2.

Проведены конкурсы на право заключения договоров на оказания услуг и выполнения работ по изготовлению проектной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

На сегодняшний день (октябрь 2018) пройдено согласование проектно-сметной документации. Все документы отправлены в Фонд капитального ремонта. Ведется работа по определению подрядной организации.